# GPT-5.6 Thinking
Kairo IDE Java 后端核心功能差距深度分析

对比 IntelliJ IDEA / VS Code · 面向 JDK 1.6 / Tomcat 6 / JSP / Servlet / GBK

分析日期：2026-07-21

# 1. 执行结论

Kairo IDE 不是从零开始。它已经拥有 Theia/Monaco 编辑器外壳、Go Runtime Agent、编码安全、搜索后端、Ant/Javac、部署与 Tomcat 管理、JSP 语法规则和 JDT LS 生命周期基础。

但与 IDEA、VS Code + Java 扩展相比，当前最大的差距不是外观，而是“端到端可依赖性”。代码中存在某个依赖、服务或命令，只能说明底座存在；只有真实项目中从编辑到定位问题完整成功，才算 IDE 功能完成。

必须优先完成四条主线：①项目模型闭环；②Java 语义闭环；③构建—部署—运行—调试闭环；④Java/JSP/XML/TLD/EL 跨语言闭环。

| 第一优先 | 项目模型 + JDT LS + Problems |
| --- | --- |
| 第二优先 | 搜索替换 + 引用 + 重命名 + Quick Fix |
| 第三优先 | Run Configuration + Tomcat + DAP/JDWP Debug |
| 第四优先 | JSP/Servlet/web.xml/TLD/EL 跨语言导航 |

# 2. 项目代码审查结论

现有产品依赖已经包含 @theia/debug、@theia/markers、@theia/outline-view、@theia/search-in-workspace、@theia/terminal。这意味着很多 UI 底座不需要自行从零开发，核心工作是把 Java、构建、服务器和搜索数据正确接入。

Java 扩展已有 JDT LS 进程管理、文档同步和自定义 LSP 类型；当前可明确看到的用户能力主要集中在 completion、definition、diagnostics。references、rename、codeAction、documentSymbol、hierarchy 等即使在 capability 类型中出现，也仍需要 provider、命令、视图、WorkspaceEdit、安全写回和端到端测试。

搜索服务已有取消、正则、大小写、整词、include/exclude、替换预览等请求字段，但必须验证真实 UI、批量应用、GBK 原子写回、忽略目录、结果上限和大仓性能。

JSP 扩展目前偏语法层：Monarch 高亮和 TLD 解析是良好起点，但尚不足以完成 JSP 到 Servlet、web.xml、JavaBean、EL、include、tag 文件之间的语义导航。

MILESTONES 文档把 Debug、Completion、Definition、Diagnostics 等多项标记为 deferred/not_started/partial，说明仓库自身也没有把这些当作已完成产品能力。

# 3. 功能优先级总表

| 编号 | 功能 | 优先级 | 难度 | 估算周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 可信项目模型与类路径解析 | 必须 | 极高 | 4–7周 |
| P0-02 | Java 语义服务完整闭环 | 必须 | 极高 | 4–6周 |
| P0-03 | Java Debug 调试闭环（DAP/JDWP） | 必须 | 极高 | 6–10周 |
| P0-04 | 统一 Problems/错误中心 | 必须 | 中高 | 2–4周 |
| P0-05 | 全局搜索与安全批量替换闭环 | 必须 | 中高 | 2–4周 |
| P0-06 | 查找引用 / 使用位置 | 必须 | 中 | 2–3周 |
| P0-07 | 安全重命名重构 | 必须 | 中高 | 3–5周 |
| P0-08 | 构建—部署—运行—日志一键闭环 | 必须 | 高 | 4–7周 |
| P0-09 | 运行/调试配置体系 | 必须 | 中高 | 3–5周 |
| P0-10 | JSP/Servlet/XML 跨文件智能导航 | 必须 | 高 | 5–8周 |
| P1-01 | 代码结构/Outline 与面包屑 | 高 | 中 | 2–3周 |
| P1-02 | 快速修复与自动导入 | 高 | 中高 | 3–5周 |
| P1-03 | 调用层次与类型层次 | 高 | 中高 | 3–5周 |
| P1-04 | 工作区符号与“到处搜索” | 高 | 中 | 2–4周 |
| P1-05 | 代码格式化、保存动作和模板 | 高 | 中 | 2–4周 |
| P1-06 | Git/差异比较/提交基础能力 | 高 | 中 | 2–4周 |
| P1-07 | 本地历史与安全恢复 | 高 | 中高 | 3–5周 |
| P1-08 | 依赖/JAR 浏览与源码反编译 | 高 | 高 | 4–7周 |
| P1-09 | 终端与常用工具窗口产品化 | 高 | 低中 | 1–2周 |
| P1-10 | 测试运行器（JUnit 3/4 优先） | 高 | 中高 | 3–5周 |
| P2-01 | 代码生成 | 增强 | 中 | 2–3周 |
| P2-02 | 重构扩展 | 增强 | 高 | 5–8周 |
| P2-03 | 代码检查与质量规则 | 增强 | 中高 | 3–6周 |
| P2-04 | 数据库/SQL 辅助 | 增强 | 高 | 6–10周 |
| P2-05 | 性能与索引可观测性 | 增强 | 中 | 2–4周 |
| P2-06 | 快捷键/菜单/布局对齐 IDEA | 增强 | 中 | 2–4周 |

# 4. 功能逐项说明

## P0-01  可信项目模型与类路径解析

功能作用：JDK/source level、源码目录、输出目录、WEB-INF/lib、外部 jar、Servlet API、Ant classpath 必须准确映射给 JDT LS 与 javac。

典型场景与使用方式：打开任意遗留工程后，补全、跳转、报错、构建使用同一份模型；修改 build.xml 或 jar 后自动刷新。

当前缺少：已有 jdtproject 生成器与扫描接口，但缺少可视化模型、变更监听、冲突诊断、完整 Ant path/refid 解析，以及“语言服务模型=真实构建模型”的验收闭环。

实现建议：建立唯一 Project Model DTO；解析 Ant source/target/path/refid/fileset、WEB-INF/lib 与外部 jar；文件监听触发增量刷新；提供“项目结构/类路径”可视化与诊断。

## P0-02  Java 语义服务完整闭环

功能作用：把 JDT LS 真正接入 Monaco/Theia，提供语义高亮、补全、悬停、参数提示、定义/类型定义/实现跳转、诊断。

典型场景与使用方式：写 Servlet、DAO、工具类时实时补全；查看第三方 jar 类型；F12 跨模块跳转；错误立即定位。

当前缺少：当前自定义 LSP 类型较多，但前端明确落地的主要是 completion、definition、diagnostics；其余能力声明多、UI/provider 少，且里程碑仍标记未完成。

实现建议：优先使用标准 Theia LanguageClient 能力，减少自制最小 LSP 协议层；逐项注册 Monaco provider，并给每项能力编写真实 JDT LS 集成测试。

## P0-03  Java Debug 调试闭环（DAP/JDWP）

功能作用：支持启动/附加 Tomcat 调试，断点、条件断点、异常断点、单步、调用栈、线程、变量、Watch、Evaluate、Debug Console。

典型场景与使用方式：定位 Servlet 请求、过滤器链、事务逻辑、老系统运行时数据；附加到已用 JPDA 启动的 Tomcat。

当前缺少：已有 @theia/debug 依赖和服务器 debug 启动入口，但无 Java Debug Adapter 注册、launch/attach 配置生成、断点到 JDWP 的验证，也无变量/栈帧闭环。

实现建议：集成 Java Debug Server/DAP；自动生成 launch/attach；Tomcat debug start 返回 host/port；支持 source path mapping 和断点验证；先做 attach，再做 launch。

## P0-04  统一 Problems/错误中心

功能作用：统一汇总 JDT LS 诊断、javac/Ant 错误、JSP/TLD/XML 配置问题，并支持过滤、分组、双击定位、下一错误。

典型场景与使用方式：一次构建出现 80 个错误时按项目/文件/严重度筛选；修复后自动清除陈旧错误。

当前缺少：Theia markers 已引入，Java diagnostics 与 Build 结果各自存在，但缺少统一数据模型、去重、生命周期、来源标识和稳定导航。

实现建议：以 Theia MarkerManager 为统一入口，定义 source、owner、generation；构建开始清理旧代、结束提交新代；诊断与构建错误去重。

## P0-05  全局搜索与安全批量替换闭环

功能作用：不仅能搜，还要有结果树、上下文、include/exclude、正则、大小写、整词、替换预览、逐项勾选、编码安全写回。

典型场景与使用方式：改包名、接口地址、SQL 字段、JSP 文案；跨 GBK/UTF-8 文件替换前审查影响。

当前缺少：后端已有 cancellable search 与 previewReplace 字段，Theia 也自带 workspace search；需确认实际 UI 路由、结果导航、replace apply、GBK 原子写回、忽略目录和大仓性能。

实现建议：统一 Kairo Search 与 Theia Search UI，替换必须 preview→select→apply；所有写入走 encoding service + atomic write；提供撤销快照。

## P0-06  查找引用 / 使用位置

功能作用：查找类、方法、字段在全项目中的引用，按文件分组并支持预览。

典型场景与使用方式：修改公共方法前评估影响；追踪某 Servlet、DAO、常量、SQL helper 被谁调用。

当前缺少：LSP capability 类型已声明 references，但未看到完整 provider、结果面板、取消、进度与大结果集处理。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P0-07  安全重命名重构

功能作用：对类、方法、字段、局部变量、包执行语义级 rename，先预览 WorkspaceEdit，再原子应用并支持撤销。

典型场景与使用方式：重命名公共 API、Servlet 类、工具方法，避免纯文本替换误伤字符串与注释。

当前缺少：声明了 rename 能力但缺少 UI、prepareRename、跨文件 edit 应用、只读/编码冲突处理、失败回滚与 JSP/XML 关联更新策略。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P0-08  构建—部署—运行—日志一键闭环

功能作用：一个 Run 配置串联保存、增量/完整构建、部署、Tomcat 启动/重启、浏览器打开、日志定位。

典型场景与使用方式：修改 Java 后一键重新编译部署；修改 JSP 后快速同步；失败时停在具体阶段。

当前缺少：后端 Ant/Javac/Deploy/Tomcat 能力较多，但前端 store/event wiring、真实日志、状态一致性曾标 partial；需要把“按钮可点”提升到可重复成功的工作流。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P0-09  运行/调试配置体系

功能作用：类似 IDEA Run Configuration：项目、JDK、Tomcat、端口、context path、VM options、环境变量、构建前任务、启动模式可保存。

典型场景与使用方式：多个老项目、多个 Tomcat 实例、不同 JPDA 端口和 JVM 参数之间切换。

当前缺少：现有配置分散在项目/服务器/agent 描述中，缺少用户可理解的配置编辑器、校验、复制、默认选择和状态栏入口。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P0-10  JSP/Servlet/XML 跨文件智能导航

功能作用：识别 web.xml、@WebServlet、JSP include、taglib/TLD、EL、Java bean/Servlet 映射，实现跳转、引用和错误提示。

典型场景与使用方式：从 JSP form action 跳到 Servlet；从 taglib prefix 跳 TLD；从 web.xml servlet-class 跳 Java 类。

当前缺少：目前 JSP 主要是 Monarch 语法和 TLD parser，缺少嵌入 Java/EL 语义、XML schema、Servlet 映射索引、include 依赖图和跨语言引用。

实现建议：建立轻量 Web Symbol Index：servlet name/class/url-pattern、JSP include、taglib URI/prefix、TLD tag、EL bean；通过 definition/reference provider 暴露。

## P1-01  代码结构/Outline 与面包屑

功能作用：显示类、字段、构造器、方法、内部类，支持排序、过滤和快速跳转。

典型场景与使用方式：在几千行老类中快速定位方法；查看当前文件整体结构。

当前缺少：Theia outline-view 已依赖，但需由 documentSymbol 提供 Java 结构，并验证刷新、图标、继承成员和 JSP 结构。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-02  快速修复与自动导入

功能作用：Alt+Enter 提供导入类型、创建方法/字段、修正类型、异常处理、组织 imports。

典型场景与使用方式：粘贴代码后补 import；解决同名类冲突；清理未使用 import。

当前缺少：声明 codeAction，但缺少完整 provider、菜单/灯泡、WorkspaceEdit、命令执行与冲突选择 UI。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-03  调用层次与类型层次

功能作用：展示方法调用者/被调用者、类继承/实现关系。

典型场景与使用方式：分析老系统入口、模板方法、接口实现，快速理解影响范围。

当前缺少：未见 callHierarchy/typeHierarchy 的前端实现与专用树视图。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-04  工作区符号与“到处搜索”

功能作用：按类、方法、文件、命令统一搜索，支持模糊匹配和最近访问。

典型场景与使用方式：记得类名一部分时秒开；快速执行 Build、Restart、Open Problems。

当前缺少：Theia 命令框可复用，但 Java workspaceSymbol、文件/动作/符号统一排名与索引状态提示尚未形成。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-05  代码格式化、保存动作和模板

功能作用：Java 格式化、选区格式化、保存时组织 import、代码片段、live templates。

典型场景与使用方式：统一团队格式；快速生成 try/catch、Servlet 模板、日志语句。

当前缺少：LSP formatting 类型有声明，但未见可配置 formatter profile、save actions 与模板管理。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-06  Git/差异比较/提交基础能力

功能作用：文件状态、diff、stage、commit、branch、历史、冲突基础处理。

典型场景与使用方式：查看自己改了什么；提交前检查；回退错误修改。

当前缺少：产品依赖未看到 @theia/scm/git；当前缺少专业开发最低限度的变更审查闭环。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-07  本地历史与安全恢复

功能作用：即使未提交 Git，也对编辑/批量替换/重构保留时间点快照。

典型场景与使用方式：AI 或批量替换改坏文件；误删代码；GBK 转码后需要恢复。

当前缺少：未见 local history；对于老项目和 AI 辅助开发，这是高价值防损功能。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-08  依赖/JAR 浏览与源码反编译

功能作用：展示 Libraries，浏览 jar 包类，附源码或反编译，跳转回调用处。

典型场景与使用方式：查看旧版第三方库、Servlet API、公司内部 jar 的方法签名和实现。

当前缺少：JDT 类路径可包含 jar，但缺少库树、source attachment、class file editor、反编译器和缓存策略。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-09  终端与常用工具窗口产品化

功能作用：内置终端、Build、Server、Problems、Search、Debug、Structure 统一布局和快捷键。

典型场景与使用方式：运行 ant、查看环境、执行脚本，同时保留 IDE 上下文。

当前缺少：Theia terminal 已依赖，重点是默认布局、工作目录、编码、环境继承和 Windows shell 兼容。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P1-10  测试运行器（JUnit 3/4 优先）

功能作用：发现、运行、调试测试，显示通过/失败、堆栈和重跑。

典型场景与使用方式：维护老项目回归测试；修复 bug 后单测验证。

当前缺少：未见测试资源管理器或 Java test adapter；需优先兼容 JUnit 3/4，而非只追新版本。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P2-01  代码生成

功能作用：生成 getter/setter、构造器、equals/hashCode、toString、override methods。

典型场景与使用方式：减少样板代码，保证签名正确。

当前缺少：可基于 JDT LS codeAction/commands，但当前未产品化。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P2-02  重构扩展

功能作用：提取方法/变量/常量、内联、移动类、修改方法签名。

典型场景与使用方式：拆分超长方法、整理遗留代码。

当前缺少：需要复杂 WorkspaceEdit、冲突检测和跨语言引用，晚于 rename。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P2-03  代码检查与质量规则

功能作用：未使用代码、空指针风险、资源泄漏、可疑比较等检查，可按项目禁用。

典型场景与使用方式：日常编码即发现潜在缺陷。

当前缺少：JDT 有部分诊断，但缺少规则配置、严重度、抑制和全项目分析。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P2-04  数据库/SQL 辅助

功能作用：连接 Oracle、SQL 高亮执行、结果表、表字段补全。

典型场景与使用方式：老 Java 后端大量排查 SQL 和表结构。

当前缺少：项目当前无数据库工具；价值高但不应阻塞核心 IDE v1。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P2-05  性能与索引可观测性

功能作用：显示 JDT LS 状态、项目导入进度、内存、慢请求、重启语言服务、清缓存。

典型场景与使用方式：4GB VDI 上定位为什么补全失效或卡顿。

当前缺少：已有生命周期/日志事件基础，但缺少面向用户的健康中心与降级策略。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

## P2-06  快捷键/菜单/布局对齐 IDEA

功能作用：提供 IntelliJ 风格 keymap、Project/Structure/Problems/Terminal 工具窗布局、双击/右键行为。

典型场景与使用方式：降低从 IDEA 迁移学习成本。

当前缺少：现有 Theia/VS Code 风格底座，需要兼容层而不是复制 IDEA 全部 UI。

实现建议：优先复用 Theia/JDT LS 的标准协议与 UI；补齐状态管理、取消、错误恢复、编码安全和真实项目 E2E 验收。

# 5. 建议开发路线图与依赖关系

## 阶段 A：可用编辑器（6–10 周）

P0-01、P0-02、P0-04、P0-05、P1-01。先保证项目导入后补全、跳转、诊断、搜索、结构稳定。

## 阶段 B：可用 Java Web IDE（8–12 周）

P0-06、P0-07、P0-08、P0-09、P0-03、P1-02。完成从写代码到断点定位问题的核心闭环。

## 阶段 C：遗留 JSP 差异化（6–10 周）

P0-10，加上 GBK、web.xml、TLD、Servlet URL 映射和 JSP 快速同步部署专项。

## 阶段 D：效率与安全（6–10 周）

P1-03 至 P1-10：层次、全局符号、格式化、Git、本地历史、JAR 浏览、终端、JUnit。

## 阶段 E：增强能力

P2 系列。数据库工具和复杂重构应晚于核心稳定性。

# 6. 周期估算口径

估算基于 2 名熟悉 TypeScript/Theia 的前端/平台工程师、1 名熟悉 Java/JDT LS/DAP 的工程师、1 名 Go/测试工程师并行工作。周期包含设计、实现、单测、集成、Windows/macOS、GBK 和 legacy-sample 验收。若由单人开发，通常乘以 2.5–4；若团队不熟悉 DAP/JDT LS，再增加 30%–50%。

# 7. 每项功能统一验收标准

不是只出现菜单或按钮，而是完成真实场景。

在 legacy-sample 和至少一个真实大型 GBK/Ant/JSP 项目上通过。

支持取消、超时、错误提示、重试或恢复，不允许静默失败。

所有批量写文件操作可预览、可撤销、编码不损坏。

4GB Windows VDI 中内存和启动时间可接受；JDT LS 崩溃后可恢复。

状态栏、Problems、Build、Server、Debug 展示同一真实状态，不显示伪数据。

# 8. 与 IDEA 相似界面的设计边界

建议模仿的是信息架构和工作流，而不是像素级复制：左侧 Project，中间 Editor，右侧 Structure/辅助视图，底部 Problems/Build/Terminal/Server/Debug；顶部提供 Run Configuration、Run、Debug。提供 IntelliJ Keymap 选项。底层仍应复用 Theia 的标准 Widget、Command、Keybinding、Marker、Debug、Outline 和 Terminal 体系，避免形成第二套 UI 框架。

# 9. 官方资料与研究依据

IntelliJ IDEA Project Analysis：项目分析支撑补全、检查、重构、导航和查找用法。

IntelliJ IDEA Source Navigation：源码导航、错误间跳转等。

IntelliJ IDEA Refactoring：语义重构的作用与能力。

VS Code Java：Java 必要能力包括补全、重构、lint、格式化、调试。

VS Code Java Debugging：Java Debugger 承担断点、运行与调试。

VS Code Java Refactoring：Java 语义重构与 Source Actions。

VS Code Java Projects：Java 项目管理与运行、测试、调试入口。

VS Code Application Servers：应用服务器通常需部署并附加调试器。

Eclipse JDT LS：JDT LS 是 Java 的 LSP 实现，并负责构建系统到 JDT 项目结构的转换。

Eclipse LSP4J：LSP4J 支持 Language Server Protocol 与 Debug Adapter Protocol。

# 10. 最终结论

绝对必须：P0-01 至 P0-09。没有这些，Kairo 仍是带有 Java 组件的编辑器，而不是可替代 IDEA/VS Code 的 Java IDE。

差异化必须：P0-10。它决定 Kairo 是否真正适合 JSP/Servlet 老项目，而不是普通轻量编辑器。

接近 IDEA 日常效率：P1-01 至 P1-10。

明确后置：AI 聊天、插件市场、云同步、复杂主题、数据库客户端、像素级 IDEA 仿制，均不应排在项目模型、Java 语义、Problems、搜索替换、Run/Debug 之前。